| 邢台市部门工作活动(项目) |
| --- |
| 绩效评价自评报告 |
| （2019年度） |
|  | 工作活动(项目)名称： | X波段雷达基础建设费 |
|  | 工作活动(项目)承担单位： | 邢台市气象局 | （公章） |  |
|  | 工作活动(项目)主管部门： | 邢台市气象局 | （公章） |  |
|  | 组织方式：□财政部门 □主管部门 (实施单位 |
|  | 评价机构：□中介机构 □专家组 (项目单位评价组 |
|  | 评价类型：□预算申报前评价 (实施过程评价 □完成结果评价 |
| 2020年 4月22日 |

目 录

一、 项目资金情况	1

二、 工作活动(项目)绩效目标情况	2

三、 邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标	4

四、 工作活动(项目)绩效评价结论	7

五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）	8

一、项目概况	8

（一）政府战略规划或目标	8

（二） 单位工作目标	8

（三）项目基本情况	8

二、 项目绩效目标和指标设定情况	10

（一）项目总目标、年度目标设定情况	10

（二）项目绩效指标设定情况	11

三、 项目实施绩效管理情况及取得成绩	11

（一）计划制定和落实情况	11

（二）执行绩效监控情况	12

（三）资金管理情况	12

（四）绩效管理制度建设及执行情况	12

（五）风险管理情况	12

四、项目绩效自评情况	13

（一）项目自评组织情况	13

（二）项目评价结果	13

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议	15

（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题	15

（二）建议	15

六、附件	16

| 工作活动(项目)负责人 | 杨晓丽 | 联系电话 | 13613196199 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务负责人 | 杨洁 | 联系电话 | 13103093564 |
| 单位地址 | 邢台市桥西区守敬北路76号 |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始： 2019 年 1 月 | 计划完成： 2019 年 12 月 |
|  | 实际开始： 年 月 | 实际完成： 年 月 |

- 项目资金情况

|  | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） | 实际支出金额 （项目单位支出） | 结余金额 （万元） |
| 合计 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 中央财政资金 |  |  |  |  |  |
| 省财政资金 |  |  |  |  |  |
| 市财政资金 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 其他财政资金 |  |  |  |  |  |

- 工作活动(项目)绩效目标情况

| 绩效目标 | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 总目标 | 在邢台布设全固态X波段双偏振多普勒天气雷达，与河北省雷达监测网组网，用来弥补常规S波段和C波段天气雷达对边界层大气探测欠缺，也可以填补现有国家天气雷达监测网在邢台西部山区存在的监测盲区。将会更立体、更精细监视太行山区天气系统变化、进而做出更精准预报，有效提升灾害性天气提前预警时间，从而提升气象灾害灾前预防能力，最大程度保障人民群众生命财产安全。 | 未完成，雷达所选站址频率协调尚未完成，频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此无法按建设方案进行项目建设。 |
|  | 年度目标 | 在邢台布设全固态X波段双偏振多普勒天气雷达 | 未完成，雷达所选站址频率协调尚未完成，频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此无法按建设方案进行项目建设。 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成建设雷达铁塔数量1个，方仓1间，动力舱1间 | 未完成，雷达所选站址频率协调尚未完成，频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此无法按建设方案进行项目建设。 |
|  |  | 质量指标 | 附属设施建设完成率100%、防雷设施建设完成率100%、项目竣工验收合格率100% | 未完成，雷达所选站址频率协调尚未完成，频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此无法按建设方案进行项目建设。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资200万元 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率100% | 未完成，雷达所选站址频率协调尚未完成，频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此无法按建设方案进行项目建设。 |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 24小时晴雨预报准确率由80%提高到88%以上，突发灾害性天气预警提前量由15分钟提高到30分钟，气象信息公众覆盖率由85%提高到95%以上 | 未完成，雷达所选站址频率协调尚未完成，频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此无法按建设方案进行项目建设。 |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续发展效益指标 |  |  |

- 邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
|  |  | 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 |
|  |  | 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 |
|  | 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 |
| “工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 4 |
|  |  | 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。 | 0 |
|  |  | 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 0 |
|  | 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6 |
|  |  | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 0 |
| “工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 建设雷达铁塔1栋 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。 | 0 |
|  |  | 建设方舱1间 |  |  |  | 0 |
|  |  | 建设动力舱1间 |  |  |  | 0 |
|  | 工作活动产出质量达标率 | 附属设施建设完成率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。 | 0 |
|  |  | 防雷设施建设完成率 |  |  |  | 0 |
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  |  | 0 |
|  | 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 0 |
|  | 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 0 |
| “工作活动”效果（35） | 经济效益 | 突发灾害性天气预警提前量 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 0 |
|  |  | 24小时晴雨预报准确率 | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 0 |
|  |  | 气象信息公众覆盖率 | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 0 |
|  | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 25 |

- 工作活动(项目)绩效评价结论

| 工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 □ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 √ |
| --- |
| 需要说明问题 | 邢台X波段天气雷达于2019年3月选取任县大屯乡为拟选站址，并进行了频率测试，并将测试结果及时报河北省气象局。2019年9月在北京召开了由中国气象局、河北省气象局、中部战区组织的约17个地方和军方单位召开会议进行频率协调，因与会单位意见不一致，决定会后各单位再进行详细分析。 2019年12月，中部战区反馈，之前提供的频段不可行，根据要求，邢台市气象局又选取了5个频点，并将测试报告按照要求完善后报省气象局。省局及时与省工信厅进行了沟通，按照新的审批流程需要到审批大厅进行申报，按计划春节过后上班把相关纸质材料报行政审批大厅就可以进行频率协调相关工作，但因突发新冠肺炎疫情，所以此项工作正在进行。 频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此项目建设无法按计划实施建设。 |
| 自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 本人签字 |
|  | 杨晓丽 | 科长 | 邢台市气象局 |  |
|  | 刘立辉 | 主任 | 邢台市气象局 |  |
|  | 杨洁 | 科长 | 邢台市气象局 |  |
|  | 安海霞 | 科员 | 邢台市气象局 |  |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： |
| 年 月 日 |
| 中介机构意见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未聘请中介机构填： 无 | （公章） |
|  | 负责人（签字） 年 月 日 |
| 主管部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （公章） |
|  | 负责人（签字） 年 月 日 |

五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标

在邢台市任县大屯乡北侧邢衡高速入口处建设安装全固态X波段双偏振多普勒天气雷达。邢台X波段天气雷达系统的建成，能显著增强邢台市气象探测能力，提升天气预报精细化程度、短时临近天气预报、灾害性天气监测预报预警能力，有助于对气象灾害的科学研判和防范应对。将更好地为地方经济建设和社会发展服务，最大程度保障人民生命财产安全。

- 单位工作目标

通过在邢台布设全固态X波段双偏振多普勒天气雷达，与河北省雷达监测网组网，用来弥补常规S波段和C波段天气雷达对边界层大气探测欠缺，填补现有国家天气雷达监测网在邢台西部山区存在的监测盲区，更立体、更精细监视太行山区天气系统变化、进而做出更精准预报，有效提升灾害性天气提前预警时间，从而提升气象灾害灾前预防能力。

（三）项目基本情况

1.项目背景资料

⑴项目名称：X波段雷达基础建设费

⑵主要内容：

邢台全固态X波段双偏振多普勒天气雷达系统基础建设内容主要包括：铁塔基础、防雷设施1套、铁塔1座、方舱1个、动力舱1个、UPS 1台 、发电机组1组、空调2台、三年通信费、可行性报告编制、环评、工程监理、招标代理、地勘、图纸设计。

⑶主要解决的问题：

填补现有国家天气雷达监测网在邢台西部山区存在的监测盲区，更立体、更精细监视太行山区天气系统变化、进而做出更精准预报，有效提升灾害性天气提前预警时间。

⑷项目实施依据：

《河北省气象局关于邢台X波段双偏振雷达系统建设项目可行性研究报告的批复》（冀气函[2018]202号文）。

⑸资金分配情况：

铁塔基础费17.4万元，防雷设施3.0万元，铁塔80.0万元，方舱19.0万元，动力舱12.0万元，UPS 6.0万元，发电机组6.8万元，空调（2台，每台1.5万元）3.0万元，通信线路租赁费2.88万元，可行性报告编制费3.0万元，环评费8.0万元，工程监理费5.0万元，招标代理费1.0万元，地勘费6.0万元，图纸设计费15.0万元，建设单位管理费11.92万元。

2. 项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

可行性：全固态X波段多普勒天气雷达采用大功率全固态发射机、高稳定度频率源、大动态范围数字接收机和超大规模数字信号处理等先进技术，较之传统天气雷达具有体积小、重量轻、成本低、稳定性高、无寿命、无高压危险等显著优势，代表了天气雷达未来的发展方向。

必要性：项目的建设有利于提升我市强对流天气的预警能力，满足城市精细化气象服务和各类气象保障的需求，因此有必要实施该项目。

有效性：在邢台布设全固态X波段双偏振多普勒天气雷达，可与河北省雷达监测网组网，用来弥补常规S波段和C波段天气雷达对边界层大气探测欠缺，也可以填补现有国家天气雷达监测网在邢台西部山区存在的监测盲区。将会更立体、更精细监视太行山区天气系统变化、进而做出更精准预报，有效提升灾害性天气提前预警时间，从而提升气象灾害灾前预防能力，增强监测预报预警、气象灾害防御和应急准备的针对性和有效性，最终达到有效减轻或避免气象灾害风险，进一步提高防灾减灾救灾能力，最大程度保障人民群众生命财产安全。

论证过程：按照邢台市市级预算项目建议书申报要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，我局组织专家小组分别对项目的投资必要性、可行性、有效性进行了评价，以全面、系统的分析为主要方法，以经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证申报项目是否可行，对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

- 项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况

总目标：在邢台布设全固态X波段双偏振多普勒天气雷达，与河北省雷达监测网组网，用来弥补常规S波段和C波段天气雷达对边界层大气探测欠缺，也可以填补现有国家天气雷达监测网在邢台西部山区存在的监测盲区。将会更立体、更精细监视太行山区天气系统变化、进而做出更精准预报，有效提升灾害性天气提前预警时间，从而提升气象灾害灾前预防能力，最大程度保障人民群众生命财产安全。

年度目标：在邢台布设全固态X波段双偏振多普勒天气雷达

（二）项目绩效指标设定情况

产出指标：

数量指标：建设雷达铁塔1栋、方舱1间、动力舱1间

质量指标：附属设施建设完成率100%、防雷设施建设完成率100%、项目竣工验收合格率100%

成本指标：项目总投资200万元

时效指标：项目按期完成率100%

效果指标：

社会效益指标：有效提升灾害性天气提前预警时间，24小时晴雨预报准确率由80%提高到88%以上，突发灾害性天气预警提前量由15分钟提高到30分钟，气象信息公众覆盖率由85%提高到95%以上，从而提升气象灾害灾前预防能力，增强监测预报预警、气象灾害防御和应急准备的针对性和有效性，最终达到有效减轻或避免气象灾害风险，进一步提高防灾减灾救灾能力，最大程度保障人民群众生命财产安全。

- 项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况

按照要求，我们在提交报送2019年市级预算项目库的同时，组织项目执行单位认真编写了《2019年市级财政预算X波段雷达基础建设费项目实施方案》。方案严格按照市财政局有关要求编制，包括业务发展状况、项目建设内容、资金投入概算、资金整合、市级财政资金具体用途和补助标准、组织保障措施、项目建设目标、项目预期目标八个主要方面，思路清晰、内容详实、措施具体、目标明确、操作性强。对项目报送的实施方案，我们组织专家认真审核。

（二）执行绩效监控情况

邢台市气象局业务科技科负责具体业务目标的执行考核，计划财务科负责财务支出的管理。

（三）资金管理情况

2019年，市级预算拨款200万元，未支出。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

我局领导非常重视绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等有关法律、法规为依据，严格按照制度执行。

（五）风险管理情况

项目执行主要存在外在风险。

外在风险：X波段雷达建设前需首先选定频率，频率协调工作涉及单位多，组织协调工作需要时间较长，项目建设进度受影响。

风险解决方案：请求省气象局管理部门协助协调处理，聘请国内、省内专家指导，我们将加强实际情况的跟踪和预判，做到问题早发现，早谋划，早安排。

四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况

1.绩效评价目的

实施项目绩效评价，需要用客观态度共同分析成功或失败的原因，可以及时总结各方面的经验教训，才能在以后的工作中保持一个较高的绩效标准，在将来避免问题的发生。

2.绩效评价标准和评价方法。

依据《邢台市市级部门预算绩效管理办法》（邢市财预〔2019〕66号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预〔2019〕65号）和《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75号）规定的原则，结合气象局实际情况，制定绩效评价标准。

通过专家评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。

3.绩效评价实施过程

按照评价规程要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，我局组织专家小组从项目决策、项目管理、项目绩效三大块对项目执行情况进行了评价，在此基础上，根据市财政局对市级财政绩效考评的要求和考评内容，认真开展了绩效评价工作。

（二）项目评价结果

1.项目评分说明

⑴“工作活动”设置部分，得分15分。

工作活动符合邢台市政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。工作活动与气象部门职责、工作规划和重点工作相关。工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。

项目绩效目标设立科学。工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现工作活动的产出和效果。

绩效指标明确。将项目绩效目标细化分解为两大类，六个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

⑵“工作活动”管理部分，得分10分。

项目计划投入资金200万元，实际到位200万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

管理制度健全。制定了相应的业务管理制度和《气象部门项目论证和评审工作方法》《气象部门项目支出预算管理办法》《邢台市气象局财务报销管理暂行办法》等财务管理制度，该制度根据相关的法律、法规、制度制定，合法、合规、完整。

2. 项目综合评价得分及评价等级

项目综合评价得分为25分，等级为无效。

3. 项目综合评价结论

邢台X波段天气雷达系统的建成，是一项利国利民，投入小、见效大惠民工程，能显著增强邢台市气象探测能力，提升天气预报精细化程度、短时临近天气预报、灾害性天气监测预报预警能力，有助于对气象灾害的科学研判和防范应对。将更好地为地方经济建设和社会发展服务，最大程度保障人民生命财产安全。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题

邢台X波段天气雷达基础建设资金未支出，关键原因是雷达所选站址频率协调尚未完成，详细情况如下：

邢台X波段天气雷达于2019年3月选取任县大屯乡为拟选站址，并进行了频率测试，并将测试结果及时报河北省气象局。2019年9月在北京召开了由中国气象局、河北省气象局、中部战区组织的约17个地方和军方单位召开会议进行频率协调，因与会单位意见不一致，决定会后各单位再进行详细分析。

2019年12月，中部战区反馈，之前提供的频段不可行，根据要求，邢台市气象局又选取了5个频点，并将测试报告按照要求完善后报省气象局。省局及时与省工信厅进行了沟通，按照新的审批流程需要到审批大厅进行申报，按计划春节过后上班把相关纸质材料报行政审批大厅就可以进行频率协调相关工作，但因突发新冠肺炎疫情，所以此项工作正在进行。

频率协调没有结果，不能进行地质勘察，因此项目建设无法按计划实施建设。

（二）建议

由于雷达建频率协调工作涉及单位多，组织协调工作需要时间较长，又因突发新冠肺炎疫情，对频率协调工作造成严重影响。频率协调没有结果，不能进行地质勘察，进而影响整个项目进度，建议延长项目完成时限，保证项目完成质量。

六、附件